


Администрация сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2023 г.                                                                                             № 11
с.Староакбулатово

О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2023 – 2028 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики   Башкортостан,
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2023 – 2028 г.г.
2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде и на официальном сайте Администрации сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава сельского поселения:                                                     Ф.Р.Нигаматьянов.

























Программа 
комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2023-2028 гг.











с. Староакбулатово
2023 год
Паспорт
программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКБУЛАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан 
на период 2023-2028 гг.

	Наименование программы
	- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2023-2028 гг.;

	

Основание для разработки Программы
	- Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы.»
- Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
-  Генеральный план развития муниципального образования.

	Заказчик Программы
	-  Администрация сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан;

	Разработчик Программы 
	- отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан; - 

	Исполнители Программы
	- Администрация сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

	







Цели Программы 
	Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов. Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы. Формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Акбулатовский сельсовет. 
Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставления услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 
Совершенствование экономических и организационных механизмов повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры. 
Улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности, создание благоприятных условий для проживания людей. 
Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 
Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой 

	


Задачи Программы 

	- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;
- Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг;
- Программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности;
- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
-Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

	Срок реализации Программы
	- Реализация программы планируется на 2015 – 2020 годы

	Источники финансирования Программы
	- Финансирование Программой осуществляется за счет средств республиканского, муниципального бюджетов и внебюджетных источников;
- Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год.

	







Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

	1. Снижение степени риска объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы; 
1. Развитие систем водоснабжения и улучшение качества питьевой воды; 
1. Повышение качества обслуживания населения; 
1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; 
1. Создание благоприятных и безопасных условий для жителей поселения, обеспечение питьевой водой; 
1. Приемка объектов в эксплуатацию; 
1. Наличие уличного освещения в населенных пунктах; 
1. Сбор и вывоз ТБО; 
1. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения Акбулатовский сельсовет, снижение эксплуатационных затрат; 
1. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды; 
1. Развитие водоснабжения и водоотведения: 
- повышение надежности водоснабжения и водоотведения; 
- повышение экологической безопасности; 
- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин; 
- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; 
1. Утилизация твердых бытовых отходов: 
- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения Акбулатовский сельсовет; 
- улучшение экологической обстановки в сельском поселении Акбулатовский сельсовет 

	Контроль за исполнением Программы

	Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок возлагается на структуру по строительству и ЖКХ администрации муниципального района Татышлинский район, администрации сельского поселения Акбулатовский сельсовет.  





























1. Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район.
Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.
Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Акбулатовский сельсовет  на 2014-2020 годы» определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению качества предоставляемых коммунальных услуг, надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.
Главным звеном программы является работа по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные, с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения предприятием ЖКХ всех доступных ресурсов, включая собственные, что позволит решить вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства.

2. Цели и задачи

	Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:
1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
1. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем с планом социально-экономического развития муниципального образования.
1. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
1. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
1. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;
       В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:
1. перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;
1. срок реализации мероприятий;
1. финансовые потребности на реализацию мероприятий.
План мероприятий разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

3. Характеристика сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

Площадь СП Акбулатовский сельсовет составляет 7501,50 га. Территория сельского поселения Акбулатовский сельсовет расположена в юго-западной части Татышлинского района. С запада и с южной стороны территория ограничена землями сельского поселения Улановский сельсовет, с востока землями сельского поселения Улановский сельсовет, с севера землями Бураевского района.
Планировочный каркас территории сельского поселения Акбулатовский сельсовет создает автодорога районного значения Шелгунова-Староакбулатово-Ялты-Нарат-Старый Ялты с твердым покрытием, соединяющая населенные пункты с автодорогами республиканского значения Верхние Татышлы-Янаул и Верхние Татышлы-Старобалтачево-Уфа, и автодороги местного значения.
Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.
Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Акбулатовский сельсовет, необходимо учитывать:
- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;
- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационных систем.
В административных границах сельского поселения Акбулатовский сельсовет расположены 3 населенных пункта.

Село Староакбулатово – административный центр сельского поселения Акбулатовский сельсовет с населением 309 человека - расположено в юго-западной части территории сельского поселения в 50 км от районного центра с.Верхние Татышлы, в 60 км от ближайшей ж/д станции Куеда.
По территории села проходит автодорога муниципального значения Шулганово-Староакбулатово-Ялгыз-Нарат.
Территория села ограничена с северной и западной стороны руслом реки Варзи, с южной стороны территорией промзоны и кладбища.
 
Село Чургулды расположено в 5 км северо-восточнее административного центра сельского поселения с.Староакбулатово. Население – 344 человек.
По территории села проходит автодорога муниципального значения Шулганово-Староакбулатово-Ялгыз-Нарат.
Территория села ограничена с северной и южной стороны руслом реки Башки и ее притоками, с юго-восточной стороны – водохранилищем. 

Деревня Савалеево расположена в 2 км южнее административного центра сельского поселения с.Староакбулатово. Население – 54 человека.
В северном направлении проходит автодорога местного значения, соединяющая деревню с автодорогой муниципального значения Шулганово-Староакбулатово-Ялгыз-Нарат.
Территория деревни ограничена с западной и южной стороны руслом реки Варзи и ее притоками, с северной стороны - территорией кладбища.


Описание природы: растительный и животный мир, климат, водоемы
Климат на территории СП Акбулатовский сельсовет умеренно континентальный, лесостепная зона.
Растительность: смешанные леса с преобладанием осины, березы, дуба, клена, из хвойных - сосна, ель, лиственница.
Территория сельского поселения Акбулатовский сельсовет характеризуется развитой гидрографической сетью из рек, речек и ручьев. Наиболее крупными реками на территории сельского поселения Акбулатовский сельсовет являются реки Варзи, Башки. По данным государственного водного реестра России все они относятся к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая.
Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10км.
Животный мир: преобладают заяц, лиса, лось, кабан, бобр.




Наличие производственных и социальных объектов, их характеристики
СИСТЕМА КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д.
Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. 

Таблица 14. Перечень учреждений образования, здравоохранения, культуры

	№
п/п
	Наименование
	Адрес
	Ед.
изм.
	Кол-во ед.изм.

	
	
	
	
	по
проекту
	факт.наполнение

	1
	Детские ясли – сад
	с.Чургулды
	мест
	20
	8

	2
	Средняя школа
	с.Староакбулатово
	учащ.
	320
	35

	3
	Филиал средней школы
	с.Чургулды
	учащ.
	80
	10

	4
	Амбулатория
	с.Староакбулатово
	койко-мест
	3
	3

	5
	Сельский дом культуры
	с.Староакбулатово
	мест
	250
	250

	6
	Сельский дом культуры
	с.Чургулды
	мест
	165
	165

	7
	Библиотека
	с.Староакбулатово
	тыс.ед. хран/чит. мест
	17/12
	17/12

	8
	Библиотека
	с.Чургулды
	тыс.ед. хран/чит. мест
	9/4
	9/4



Таблица 15. Спортивные сооружения

	№
	Наименование
	Местоположение, адрес
	Ед.
изм.
	Кол-во ед.изм.

	1
	Спортивный зал
	с.Староакбулатово
	м2
	162

	2
	Спортивные площадки
	с.Староакбулатово
	га
	0,8

	3
	Спортивный зал
	с.Чургулды
	м2
	150

	4
	Спортивные площадки
	с.Чургулды
	га
	0,4




Таблица 16. Перечень предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений управления, жилищно-коммунального хозяйства,
кредитно-финансовых учреждений, предприятий связи

	№
	Наименование
	Адрес
	Ед.
изм.
	Кол-во ед.изм.

	
	
	
	
	по
проекту
	факт.наполнение

	1
	Магазины ТПС
	с.СтароакбулатовоЦентральная 27 Б
	м2
торг.пл.
	75,9
	75,9

	3
	Магазин ТПС
	с.Староакбулатово
Центральная 27 Г
	м2
торг.пл.
	70
	70

	5
	Магазин ТПС
	с.Чургулды
Ленина 28
	м2
торг.пл.
	77,2
	37,6

	7
	Магазин ТПС
	с.Чургулды
Кирова б/н
	м2
торг.пл.
	44,5
	44,5

	8
	Столовая/кафе
	нет
	посад.
мест
	
	

	9
	Предприятия
бытового
обслуживания
	нет
	раб.
мест
	
	

	10
	Отделение связи
	
	опер. мест
	1
	

	11
	Отделение банка
	
	опер. мест
	1
	

	12
	Гостиница
	нет
	мест
	
	

	13
	Котельная
	нет
	котлов
	
	



Общественно-деловая зона с.Староакбулатово:
- Администрация сельского поселения, в т.ч. отделение связи, отделение банка;
- средняя школа на 320 учащихся, в т.ч. спортзал площадью 162 м2;
- детские ясли-сад на 15 мест;
- амбулатория на 3 койко-места, 
- сельский дом культуры на 250 мест с библиотекой;
- магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 145,9 м2;
- мечеть;

Общественно-деловая зона с.Чургулды:
- детские ясли-сад на 20 мест;
- филиал средней школы на 80 учащихся, в т.ч. спортзал площадью 150 м2;
- фельдшерско-акушерский пункт на 20 посещений в смену;
- сельский дом культуры на 165 мест с библиотекой;
- магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 114,8 м2;
- столовая СПК;

Общественно-деловая зона д.Савалеево:
Не имеется

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.
                                                                                     
Таблица 17. Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения, необходимых на существующую численность  – 707 чел. (Согласно ТСН РБ)

	№
п/п
	Наименование
	Ед.
изм.
	Норма обеспеч. на тыс.чел.
	Требуемое
кол-во из расчета на 707 чел.
	Сущ. обеспеч.
	% обеспеченности

	
	Учреждения образования и дошкольного воспитания

	1
	Общеобразовательные 
учреждения
	учащ.
	144
	144
	400
	278

	2
	Дошкольные
организации
	мест
	33
	33
	35
	106

	
	

Учреждения здравоохранения

	3
	Сельская врачебная
амбулатория
	объект
	по заданию на проект.
	1
	1
	100

	
	Учреждения культуры и искусства

	6
	Клубы сельских
поселений
	1 место
	до 300 (230)
	230
	415
	180

	7
	Библиотека
	тыс.ед. хран, чит. мест
	6 / 5
	6 / 5
	26/16
	433/320

	
	Физкультурно-спортивные сооружения

	9
	Плоскостные спортивные сооружения
	га
	0,7
	0,7
	1,2
	171

	10
	Спортивный зал общего пользования
	м2
пл. пола
	60
	60
	312
	520

	
	Предприятия торговли и общественного питания

	11
	Магазины товаров повседневного спроса, в т.ч.:
	м2 торг.пл
	261,7
	300
	653,5
	218

	
	- продовольственные
	м2
торг.пл.
	261.7
	300
	
	

	
	- непродовольственные
	м2
торг. пл.
	200
	200
	
	

	12
	Предприятия обществен-ного питания
	посад.
мест
	40
	40
	0
	0

	
	Предприятия бытового и коммунального обслуживания

	13
	Предприятия бытового
обслуживания
	раб.мест
	4
	4
	0
	0

	14
	Кладбище
	га
	0,24
	0,24
	1,50
	625

	15
	Пожарное депо
	1 пож.а/м
	0,4
	-
	1
	100

	
	Административно-деловые учреждения

	16
	Отделение связи
	объект
	1 на 0,5–6,0 тыс. жит
	1
	1
	100

	17
	Отделение банка
	объект
	1 на с.п.
	1
	1
	100



Анализ современного уровня обслуживания показывает, что населенные пункты сельского поселения Акбулатовский сельсовет на сегодняшний день достаточно обеспечены местами в детских садах и школах, учреждениями здравоохранения, культуры, предприятиями торговли, спортивными сооружениями, отсутствуют предприятия общественного питания, бытового обслуживания, отделение связи.
 ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА
В настоящее время в сельском поселении Акбулатовский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 707 человека.

Таблица 13. Характеристика жилого фонда по состоянию на 2023г.

	№
	
Наименование
населенного пункта
	Каменных жилых домов,
м2
	Деревянных жилых
домов, м2
	Общая площадь,
м2

	1
	д.Савалеево
	100
	2736
	2836

	2
	с.Староакбулатово
	117
	9730
	9847

	3
	с.Чургулды
	131
	9741
	9872

	
	Итого по сельскому
поселению:
	348
	22207
	22555



Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2023 год составляет 22,5 м2/чел.
Жилой фонд обеспечен:
-системами водоснабжения отсутствует, 
-электроснабжения на 100 %,
-сети канализации отсутствуют.
- сети газоснабжения 80%.
В сельском поселении существуют сети инженерного электро-, водо-, газоснабжения. Централизованной канализации нет. 
Уличная сеть имеет линейное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие отсутствует. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта – 13,49 км.

4. Территориальное планирование

В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной деятельности на территории сельского поселения является Генеральный план 2014 года. 
Основными задачами генерального плана являются:
1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;
2) определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти.
Генеральный план устанавливает:
1) функциональное зонирование территории поселения;
2) характер развития поселения с определением социально-культурных общественно-деловых центров;
3) направления развития различных типов жилищного строительства;
4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникации социальной и производственной инфраструктур;
5) характер развития средозащитной и реакреационной инфраструктуры.
Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления сельских поселений исходя из складывающейся социально-экономической обстановки поселения, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и региональных целевых программ в части, затрагивающей территорию  поселения по годам.

5 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

        1.Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства: 
Система водоснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:
1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;
2. Строительство сетей водоснабжения на перспективу не планируется.
3. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов.
Система водоотведения
       Организация системы водоотведения на перспективу не планируется.

Система электроснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:
1. Оснащение потребителей бюджетной сферы электронными приборами учета расхода электроэнергии;
2. Реконструкция существующего наружного освещения  улиц и проездов;
3. Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;
4. Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Система газоснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей   являются:
1. Подключение к централизованной системе газоснабжения всего населения сельского поселения;
2. Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории сельсовета.

Система теплоснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:   
1. Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии (первая очередь);
2. Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки (первая очередь);
3. Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

Система обращения с ТБО
       Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:
1. Рекультивация территории, на которой ранее располагались несанкционированные свалки;
2. Организация в поселении раздельного сбора мусора.

        На период 2023-2028 г.г.  спрос на коммунальные ресурсы может быть спрогнозирован на основании прогноза численности населения и расчета объемов нового жилищного строительства.
        В связи с прогнозируемым небольшим ростом населения, а также низким развитием жилищного строительства в перспективе не предполагается увеличение спроса на коммунальные ресурсы.
          По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.
      Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития сельского поселения. Увеличение потребления газа на период действия настоящей Программы ежегодно будет расти в связи с присоединением новых потребителей. 




